Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ПОИТ

––––––––––––––––––––––––

(подпись)

––––––––––––––––– 2025  г.

ЗАДАНИЕ

по курсовому проектированию

Студенту  Наривончику Александру Михайловичу          –––––––––––––––––

1. Тема работы   –ПВеб-платформа «Greenshop» для продажи растений       ––

2. Срок сдачи студентом законченной работы––26.05.2025 г.–––

3. Исходные данные к работе   Разработка с использованием стека технологий React + TypeScript для клиента, ASP.NET Core для сервера и PostgreSQL для базы данных. Программа предназначена для продажи растений с каталогом товаров, корзиной, оформлением заказов и личным кабинетом. Поддерживается авторизация пользователей и админ-панель для управления контентом. Взаимодействие между клиентом и сервером организовано через REST API.

4. Содержание расчётно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые подлежат разработке)

1. Введение.

2. Анализ предметной области.

3. Моделирование предметной области.

4. Проектирование программного средства.

5. Разработка программного средства.

6. Тестирование программного средства.

7. Руководство пользователя.

8. Заключение.

5. Перечень графического материала (с точным обозначением обязательных чертежей и графиков)

1. Веб-платформа «Greenshop» для продажи растений. Схема работы системы.

6. Консультант по курсовой работе

Базылев Е.Н.

7. Дата выдачи задания  20.02.2025 г.–––––––––––––––––––––––   –

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с обозначением сроков выполнения и процентом от общего объёма работы):

раздел 1,2 к 01.03.2025  –  15 % готовности работы;

разделы 3, 4 к 20.03.2025  –  30 % готовности работы;

разделы 5, 6 к 15.04.2025   –  60 % готовности работы;

раздел 7, 8 к 10.05.2025  –  90 % готовности работы;

оформление пояснительной записки и графического материала к 26.05.2025 – 100 % готовности работы.

Защита курсового проекта 26 мая 2025 г.–––––––––––––––––––––

РУКОВОДИТЕЛЬ––––––             Е.Н.Базылев

(подпись)

Задание принял к исполнению –––____––   А.М. Наривончик    20.02.2025 г.

(дата и подпись студента)