Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Математическое программирование

ОТЧЕТ

по лабораторной работе

на тему:

СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

| Выполнил Студент гр. 351004 | А.М. Наривончик |
| --- | --- |
| Проверил | Н. С. Петюкевич |

Минск 2025

Индивидуальное задание

Вариант 22

Задание 1

Проект представлен сетевым графиком. Для каждой работы известна ее продолжительность tij и минимально возможное время выполнения dij. Пусть задан срок выполнения проекта t0, а расчетное tкр > t0. Продолжительность выполнения работы (i,j) линейно зависит от суммы дополнительно вложенных средств хij и выражается соотношением: t’ij = tij - kijxij. Технологические коэффициенты kij известны.

Требуется найти:

1) критический путь, ранние и поздние сроки начала и окончания работ, резервы времени, построить сетевой график;

2) построить линейный график (график Ганта);

3) такие tнij, toij, xij, чтобы:

- срок выполнения всего комплекса работ не превышал заданной величины t0;

- суммарное количество дополнительно вложенных средств было минимальным;

- продолжительность выполнения каждой работы t’ij была не меньше заданной величины dij.

4) по найденным данным найти новый критический путь, ранние и поздние сроки начала и окончания работ, резервы времени, построить сетевой график;

5) построить линейный график;

6) сделать выводы;

1) Построим сетевой график:

Рассчитаем ранний и поздний срок свершения события:

Рассчитаем ранние и поздние сроки начала и окончания работ, резервы времени:

Построим критический путь – для событий критического пути ранний и поздний сроки свершения совпадают:

2) построить линейный график (график Ганта);

3) Построим математическую модель задачи:

Обозначим суммы дополнительно вложенных средств хij.

Целевая функция:

f = X12 + X13 + X14 + X24 + X25 +X34 + X36 + X45 + X46 + X56 -> min

Ограничения:

а) срок выполнения проекта не должен превышать t0 = 56:

tо36  56;

tо46  56;

tо56  56;

б) продолжительность выполнения каждой работы должна быть не меньше минимально возможного времени:

в) зависимость продолжительности работ от вложенных средств:

г) время начала выполнения каждой работы должно быть не меньше времени окончания непосредственно предшествующей ей работы:

д) условие неотрицательности неизвестных:

Численно решеним задачу:

4) По найденным данным построим новый сетевой график и найдем новый критический путь, ранние и поздние сроки начала и окончания работ, резервы времени, построим сетевой график.

5) Построим линейный график:

5) Выводы:

Чтобы выполнить работы проекта за время t0 = 56 нужно вложить еще 41  ден.ед. дополнительных средств. При этом средства распределяются следующим образом:

- 16 ден. ед. - в работу (1;3),

- 10 ден. ед.  - в работу (3;4),

- 5 ден. ед.  - в работу (4;5),

- 10 ден. ед. в работу (5,6),

что приведёт к сокращению времени выполнения работ на 4, 2, 2 и 1 дней соответственно. Сокращение срока реализации проекта за счет вложения дополнительных средств составит 9 дней.

Задание 2

Проект представлен сетевым графиком. Для каждой работы известна ее продолжительность tij и минимально возможное время выполнения dij. Для сокращения срока реализации проекта выделено В ден.ед. Вложение дополнительных средств хij в работу (i,j) сокращает время ее выполнения до t’ij = tij - kijxij. Технологические коэффициенты kij известны. Требуется найти такие tнij, toij, xij, чтобы:

- время выполнения всего комплекса работ было минимальным;

- количество используемых дополнительных средств не превышало B ден. ед.;

- продолжительность выполнения каждой работы была не меньше заданной величины dij.

1. Запишем все данные на сетевой график:

Из сетевого графика получаем, что tкр = 50 ед. времени.

2. Составление математической модели задачи:

Чтобы однозначно записать целевую функцию, добавим на сетевом графике фиктивную работу (5,6).

Найдем решение:

По найденным данным построим новый сетевой график и найдем новый критический путь, ранние и поздние сроки начала и окончания работ:

Анализ полученных результатов:

При дополнительном вложении 33 ден.ед., проект может быть выполнен за 42 ед. времени.

При этом средства распределятся следующим образом:

- 8 ден.ед. – в работу (1,3);

- 10 ден.ед. – в работу (3,4);

- 15 ден.ед. – в работу (4,5);

что приведет к сокращению продолжительности работы соответственно на 2, 3 и 3 ед. времени.

Сокращение срока реализации проекта за счет вложения дополнительных средств составит 8 ед. времени.